**Aanwezig:**

Jan Willem Kooi – VNG Realisatie

Jan Willem Woolderink – gemeente Almere

Melior Hoekstra – gemeente Utrecht

**Afspraken**

1. Bij de tekst hieronder bij ‘Doel procesgroep’ is de bullet met:

* Voor het project Huwelijksplanner wordt die totaal proces opgedeeld in deelprocessen die gefaseerd gerealiseerd kunnen worden als applicatie.

verwijderd. Dit is iets voor de organisatie van het nieuwe project.

1. Dat geldt ook voor de onderstaande paragraaf met bullets.

**Keuze maken over fasering:**

Overwegingen

* Melding loskoppelen van reservering
* Minimaliseren op afhankelijkheden/ interfaces
* MVP voor gemeenten die geen huwelijksplanner hebben en alles met de hand doen
* Vertikaal slicen: door alle lagen van CG iets concreet opleveren. Doel is aantonen haalbaarheid (en niet bruikbaarheid)

1. Melior Hoekstra gaat Michelle koppelen aan Jan Willem. Michelle werkt bij de gemeente Utrecht en heeft BPMn kennis. Zij kan helpen om de inventarisatie van het huwelijksproces vast te leggen in BPMn
2. Jan Willem Kooi zal proberen één of meer sessies te organiseren met de inhoudelijke mensen vanuit het Convenant Gemeenten project en Michelle tijdens de vakantie periode. Doel is om het proces in BPMn zoveel mogelijk compleet te hebben voor eind augustus. Het idee is om met de grotere proces groep dan een demo en review sessie te hebben. Met deze aanpak verwachten we in 1 sessie dit te kunnen afsluiten.
3. Jan Willem Kooi plant een afspraak op 28 augustus in Utrecht met Melior, Jan Willem Woolderink, Michelle, (Kunera?) en eventueel een inhoudelijke betrokkene.
4. Jan Willem Woolderink gaat met Rik Oosterhuis en Joel (architect gemeente Almere) bespreken hoe de inzet voor het project Huwelijksplanner zal gaan worden vanuit Almere t.a.v. architectuur.

**Doel procesgroep**

* Einddoel: duidelijkheid over het huwelijksproces bij alle gemeenten in Nederland. De Huwelijksplanner geeft hieraan zo volledig mogelijke ondersteuning.
* Proces vastleggen in BPMn voor de goede aansluiting met techniek en Common Ground.
* Voor draagvlak checken we met inhoudelijke mensen uit de deelnemende gemeenten en met stakeholders

**Aanpak**:

* Ophalen inhoudelijke kennis en uitwerken/ vastleggen in BPMn processen:

Nodig: Resultaten uit project Utrecht en Convenant Gemeenten (bij voorkeur warme overdracht)

BPMn kennis voor vastlegging

Uitwerken processen (mensen, tijd)

* Check op techniek. Welke componenten zijn aanwezig? Moeten deze aangepast worden? Welke componenten moeten nog ontwikkeld worden.

Nodig: inventarisatie groep techniek

Uitwerken procesgroep met techniek groep (mensen, tijd)